5.1

| Mã | Trạng thái | Bằng chứng thực tế | Cách trình bày phần chưa Done |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | Done | 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao. | Chấp nhận hoàn toàn, demo trực tiếp. |
| SC-62 | Chưa Done | 70/78 đạt; còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng. | Trình bày rõ phần hoàn thành (70/78), chuyển 8 ca lỗi vào Product Backlog, không gộp chung vào Increment. |
| SC-63 | Chưa Done | 74/80 ca đúng; còn 1 lỗi nghiêm trọng cao. | Minh bạch lỗi nghiêm trọng, tuyệt đối không nghiệm thu, lập tức đưa vào xử lý ưu tiên đầu Sprint 15. |
| SC-64 | Chưa Done | 60/60 test chính đạt; chờ kiểm tra che SĐT. | Tách bạch phần tính năng chính đã chạy và phần bảo mật chưa kiểm định; không công nhận Done. |
| SC-65 | Done | 42/42 đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt. | Chấp nhận hoàn toàn, demo kết quả kiểm tra bảo mật. |

Điểm sai review cũ

- PO đánh đồng toàn bộ từ SC-61 đến SC-65 là Done dù có lỗi

- Tác động: Sai lệch chất lượng sản phẩm bàn giao, tích tụ kỹ thuật nợ

- PO hứa hẹn toàn bộ Feedback và biến Review thành nghiệm thu một chiều

- Tác động: Mất niềm tin stakeholders, lấn át vai trò Development Team

5.2: Lập agenda & Feedback log

- 00-10m: Khai mạc, nhắc lại Sprint Goal

- 10-35m: Demo thực tế các hạng mục đạt chuẩn Done và minh bạch phần chưa Done

- 35-50m: Trao đổi hai chiều với Stakeholders, thu nhận và phân loại ý kiến qua câu hỏi mở

- 50-60m: Chốt Feedback Log, khẳng định Feedback chưa phải cam kết ngay tại buổi họp

5.3: Thiết kế Sprint Retrospective

Luồng 60 phút

- 00-15m: Đưa số liệu thực tế ngày 4 lên bảng chung. Cấm đổ lỗi cá nhân.

- 15-30m: Thảo luận nguyên nhân gốc rễ (staging muộn, quy tắc đổi qua tin nhắn gây nhiễu).

- 30-45m: Thống nhất tối đa 2 Action Item thiết thực, rõ ràng người theo dõi và minh chứng.

- 45-60m: Chốt lịch kiểm tra tiến độ Action giữa Sprint.

Rà soát Action cũ & 2 Action Item mới cho Sprint 15:

- Action 1 (Kỹ thuật): Chuyển Staging lên Ngày 2 của Sprint thay vì ngày 4 để có thời gian kiểm thử an toàn và che SĐT.

  - Nhóm theo dõi: Dev Team

  - Thời điểm: Ngày 2 Sprint 15

  - Bằng chứng: Môi trường staging sẵn sàng có kết nối DB.

- Action 2 :Cố định quy tắc phối hợp qua Sprint Backlog trên công cụ chung, cấm thay đổi yêu cầu qua tin nhắn cá nhân.

  - Nhóm theo dõi: Scrum Master & PO

  - Thời điểm: Suốt Sprint 15

  - Bằng chứng: Không phát sinh thay đổi scope ngoài Backlog.

5.4: So sánh

| Tiêu chí | Phương án A: Start - Stop - Continue | Phương án B: 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) |
| --- | --- | --- |
| An toàn tâm lý | Trung bình | Cao |
| Tìm nguyên nhân | Trực diện vào hành vi | Sâu sắc về mặt hệ thống |
| Hành động sinh ra | Thực tế, dễ chuyển thành Action ngay. | Mang tính định hướng, cần quy đổi thêm. |
| Thời lượng | Gọn trong 50-60 phút | Dễ lan man vượt 60 phút nếu team chưa quen. |
| Hỗ trợ người ít nói | Thấp | Cao |

- Quyết định chọn: Phương án B kết hợp điều tiết thời gian chặt.

- Trade-off: Tốn vài phút đầu để team làm quen cách viết note, bù lại giúp triệt tiêu văn hóa đổ lỗi từ Retro cũ và tạo không gian an toàn cho người ít nói.

- Điều kiện đổi/kết hợp: Nếu vấn đề kỹ thuật cấp bách chiếm phần lớn, chuyển sang phương án Start-Stop-Continue ở các Sprint sau.